﻿

[**ОКОЗ:**

1.09.00.00.00 Тадбиркорлик ва хўжалик фаолияти / 09.14.00.00 Қишлоқ хўжалиги / 09.14.20.00 Қишлоқ хўжалиги техникаси ва технологиялари;

2.11.00.00.00 Атроф табиий муҳит ва табиий ресурслар / 11.05.00.00 Сувдан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш / 11.05.05.00 Сувдан фойдаланиш турлари / 11.05.05.03 Сувдан қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун фойдаланиш]

[**ТСЗ:**

1.Иқтисодиёт / Қишлоқ хўжалиги]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг

Қарори

**Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада жадал ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида**

Сўнгги икки йилда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сувни тежайдиган технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилди.

Давлат томонидан қўллаб-қувватланаётганлиги натижасида 2020 йилнинг ўзида қўшимча 133 минг гектар майдонда сувни тежайдиган технологиялар жорий этилди.

Бироқ, тобора кучайиб бораётган сув тақчиллиги ҳамда сув ресурсларига бўлган эҳтиёж ўсиб бораётгани қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланиш самарадорлигини кескин оширишни талаб этмоқда.

Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларининг самарадорлигини ошириш, суғориладиган майдонлар сув билан барқарор таъминланишига эришиш мақсадида:

1. Сув хўжалиги вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликларининг қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизимларини ҳамда ерни лазерли ускуна ёрдамида текислаган ҳолда дискретли суғориш усулини жорий қилиш суръатини беш баробарга ошириш, яъни 2021 йилда 230 минг гектар майдонда мазкур технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 200 минг гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича таклифи маъқуллансин.

2. 2021 йилда сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш бўйича прогноз кўрсаткичлар [1-иловага](javascript:scrollText(5160012)) мувофиқ тасдиқлансин.

Бош вазир ўринбосари Ш.М. Ғаниев:

а) Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси ҳамда вилоятлар ҳокимлари билан биргаликда мазкур қарорга [1-илова](javascript:scrollText(5160012)) билан тасдиқланган прогноз кўрсаткичларга мувофиқ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари кесимида манзилли дастурлар ишлаб чиқиб, 2021 йил якунига қадар республика бўйича камида:

160 минг гектар пахта, 30 минг гектар мевали экинлар, 15 минг гектар узум ва 5 минг гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;

14 минг гектар донли экинлар, 2 минг гектар сабзавот ва полиз ҳамда 2 минг гектар озуқабоп экинлар етиштириладиган майдонларда ёмғирлатиб суғориш;

600 гектар пахта етиштириладиган майдонларда дискретли суғориш технологияларини жорий қилишни таъминласин;

200 минг гектар экин майдонларида, шундан 43 минг гектар шоли етиштириладиган майдонларда лазерли ускуна ёрдамида текислашни ташкил этсин;

[**ОКОЗ:**

1.09.00.00.00 Тадбиркорлик ва хўжалик фаолияти / 09.01.00.00 Тадбиркорлик тўғрисидаги қонунчилик / 09.01.05.00 Давлат-хусусий шериклик]

б) республиканинг барча ҳудудларида сув тежовчи технологиялар бўйича хусусий ёки давлат-хусусий шериклик асосида сервис ва диллерлик марказларини ташкил этиш чораларини кўрсин;

в) ўтган йилларда томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинган майдонларда фойдаланилган бир йиллик томизгичли шлангларни утилизация қилиш мақсадида кичик корхоналар ва цехлар фаолиятини ташкил этиш учун шароитлар яратсин;

г) сув тежовчи технологияларни жорий қилиш учун жалб қилинган хорижий ва маҳаллий кредит маблағларини ўз вақтида қайтариш мақсадида уларнинг биринчи навбатда инфратузилма объектлари (электр энергияси) мавжуд бўлган ҳудудларда жорий этилишига эътибор қаратсин;

д) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 декабрдаги «Пахта хом ашёсини етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4087-сон [қарорига](http://lex.uz/docs/4133396) мувофиқ ташкил этилган сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий этишга кўмаклашувчи ишчи гуруҳларининг (Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ҳокимлари) сувни тежайдиган технологияларни жорий этишдаги роли ва масъулиятини кескин ошириш чораларини кўрсин.

3. 2021 йилдан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қуйидаги янги тартиби белгилансин:

қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар [2-иловага](javascript:scrollText(5160113)) мувофиқ тақдим этилади;

сувни тежайдиган технологияларни харид қилиш ва қуришга ажратиладиган банк кредитлари бўйича фоиз харажатларининг бир қисмини қоплаш учун [3-иловага](javascript:scrollText(5160584)) мувофиқ субсидиялар тақдим этилади;

маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган лазерли қурилмага эга автоматлаштирилган ер текислагич агрегатларини сотиб олган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига сотиб олинган ер текислагич агрегатлари қийматининг 30 фоизи Давлат бюджетидан қоплаб берилади.

Мазкур бандда назарда тутилган субсидия маблағлари жорий қилинган сувни тежайдиган технологиялар камида беш йил ишлатилиши шарти билан ажратилади.

Белгилансинки, сувни тежайдиган технологиялар жорий қилинган ер майдонлари камида 5 йил мобайнида мақбуллаштирилмайди, ер участкаси ёки унинг бир қисми давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун олиб қўйилишига ердан фойдаланувчи розилиги асосида сарф этилган маблағларнинг бозор қиймати ва олиб қўйиш сабабли етказилган зарарнинг ўрни тўлиқ қопланганидан сўнггина рухсат этилади.

4. Молия вазирлиги (Т.А. Ишметов, А.Э. Эргашев):

2021 йилдан бошлаб Давлат бюджети параметрларини шакллантиришда тасдиқланган прогноз кўрсаткичларига мувофиқ мазкур қарорнинг [2-бандида](javascript:scrollText(5159840)) кўрсатилган тадбирларни молиялаштириш учун зарур маблағларни назарда тутсин;

бир ой муддатда Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 сентябрдаги «2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва харажатларини мақбуллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 575-сонли [қарори](http://lex.uz/docs/5009008) асосида республика бюджетидан мақбуллаштирилган харажатлар йўналишларида кўрсатилган пахта хом ашёси етиштирувчиларининг томчилатиб суғоришни жорий этиш учун назарда тутилган 98,9 млрд сўм миқдордаги маблағларнинг ажратилишини таъминласин;

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж.А. Ходжаев) тижорат банклари билан биргаликда экин ерларини лазерли ускуна ёрдамида текислаш бўйича кўрсатиладиган механизация хизматлари учун Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасидан ажратиладиган пахта ва ғалла имтиёзли кредитлари ҳисобидан 250 млрд сўм тўлаб берилишини таъминласин.

5. 2021 йилда сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни қўллаб-қувватлаш учун талаб қилинадиган 1,5 трлн сўм субсидия маблағларининг:

330 млрд сўмини — Молия вазирлиги (Т.А. Ишметов) Давлат бюджетидан ажратилишини таъминласин;

1 170 млрд сўмини — Бош вазир ўринбосарлари Ж.А. Қўчқоров ва С.Ў. Умурзаков, Молия вазирлиги (Т.А. Ишметов), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж.А. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев) бюджетни қўллаб-қувватлаш учун халқаро молия институтларидан жалб қилинган қарз маблағлари ҳисобидан молиялаштириш чораларини кўрсин.

6. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (С.У. Умурзаков, Ш.А. Вафаев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж.А. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев) халқаро молия институтлари ва хорижий молия ташкилотларидан жалб қилинган маблағлар доирасида сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш учун фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига (кластерлар, кооперациялар) тижорат банклари орқали 200 млн долларгача кредит линияларини очсин.

7. Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев) икки ой муддатда Инновацион ривожланиш вазирлигига (И.Ю. Абдурахмонов) ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ҳамда сув билан таъминланганлик ҳолатларини инобатга олиб, сувни тежайдиган технологияларни қўллаш самарадорлиги бўйича долзарб муаммоларнинг илмий ечимига қаратилган илмий-инновацион лойиҳаларни шакллантириб, танлов эълон қилиш учун таклифлар киритсин.

8. Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев, В.М. Ахмаджонов):

бир ой муддатда республикамизда ва бошқа давлатларда ишончли фаолият олиб бораётган томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизимларини ишлаб чиқарувчи ҳамда қурувчи чет эл ва маҳаллий корхоналар рўйхатини шакллантирсин ҳамда мазкур тизимларни жорий қилиш истагида бўлган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига етказсин;

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ш.Ж. Тешаев) билан биргаликда тегишли мутахассисларни жалб қилиб, 2021 йил 1 февралга қадар республиканинг тупроқ-иқлим, сув билан таъминланганлик ва бошқа шароитларни ҳисобга олган ҳолда асосий экин турлари бўйича сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишнинг услубий қўлланмаларини ишлаб чиқсин;

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ш.Ж. Тешаев), Инновацион ривожланиш вазирлиги (А.С. Назаров) ҳамда Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти (А.Б. Ўразгелдиев) билан биргаликда икки ой муддатда ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитини ҳамда суғориш усулларини инобатга оладиган, қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш меъёрлари бўйича вақтинчалик нормативларни ишлаб чиқиб тасдиқласин.

9. Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев) Молия вазирлиги (А.Э. Эргашев), Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги (К.А. Юлдашев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ (У.М. Мустафоев), Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликлари билан биргаликда:

2021 йил 1 апрелга қадар ҳар бир ҳудудда Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги биттадан насос станциясида сарфланаётган электр энергияси ва чиқарилаётган сув ҳажмини замонавий ахборот технологияларини жорий қилган ҳолда, инсон аралашувисиз, онлайн тартибда шаффоф мониторинг юритиш тизимини синов тариқасида жорий қилсин;

2021 йил 1 декабрга қадар Сув хўжалиги вазирлигининг мавжуд 1 688 та насос станциясида электр энергиясининг сарфи ҳамда чиқарилган сув ҳажми ҳисобини юритувчи республика бўйича ягона электрон ахборот тизимининг ишга туширилишини таъминласин.

Бунда, мансублик чегарасидаги электр энергияси ҳисоблагичларини Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимига мос ҳисоблагичларга алмаштирилиши ва сарфланаётган электр энергияси ахборотининг таъминланиши бўйича «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ бошқаруви раиси У.М. Мустафоев, истеъмолчи балансида бўлган электр энергияси ҳисоблагичлари ҳамда сув ҳажми ҳисобини юритувчи ускуналар ўрнатилиши ва ахборот билан таъминланиши бўйича сув хўжалиги вазири Ш.Р. Хамраевнинг шахсан масъуллиги белгилаб қўйилсин.

Молия вазирлиги мазкур банднинг [учинчи хатбошисида](javascript:scrollText(5159944)) кўрсатилган тадбирларни Сув хўжалиги вазирлигининг ҳисоб-китобларига асосан Давлат бюджети, халқаро молия институтлари ва донор мамлакатларнинг грантларини жалб қилиш ҳисобидан молиялаштириши белгилансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Б.К. Абдиназаров) Инновацион ривожланиш вазирлиги (А.С. Назаров) ҳамда Сув хўжалиги вазирлиги (В.М. Ахмаджонов) билан биргаликда 2021 йил 1 октябрга қадар илғор хорижий мутахассисларни жалб қилган ҳолда Ўзбекистонда сувни тежайдиган технологияларни қўллаш самарадорлигини ўрганиб, ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ҳамда сув билан таъминланганлик ҳолатларини инобатга олган ҳолда зарур тавсиялар ишлаб чиқсин ҳамда Вазирлар Маҳкамасига киритсин.

Илғор хорижий мутахассисларни жалб қилиш билан боғлиқ харажатлар Вазирлар Маҳкамаси захира жамғармасидан қоплансин.

11. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Б.К. Абдиназаров), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев), «Ўзстандарт» агентлиги (Д.Н. Саттаров) ва «Ўзэлтехсаноат» уюшмаси (М.Н. Юнусов) сувни тежайдиган суғориш тизимларининг бутловчи буюмлари ва эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқиш соҳасида саноат тармоқлари ўртасидаги ўзаро кооперацияни кенгайтириш ҳамда соғлом рақобат муҳитини яратиш, маҳаллий ва хорижий технологиялар асосида намунавий типдаги республика табиий-иқлим шароитига мос келувчи сув тежовчи технологияларнинг стандартларини ишлаб чиқсин.

12. Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев), Молия вазирлиги (А.Э. Эргашев) манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда 2021 йил 1 февралга қадар қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчилари томонидан сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишда Давлат бюджетидан субсидиялар ажратилган ҳар бир лойиҳа камида беш йил муддатда самарали фойдаланилиши бўйича жавобгарлик белгилаш юзасидан қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритишни назарда тутувчи ҳужжат лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритсин. Бунда:

Давлат бюджетидан субсидиялар ажратилган ҳолда жорий қилинган сувни тежайдиган технологиялардан белгиланган тартибда ва муддатларда фойдаланилмаганда ажратилган субсидия маблағларини қайтариб олиш ҳамда қўлланилган солиқ имтиёзларини бекор қилишни;

жамоатчилик назорати механизмларини жорий қилишни, жумладан давлат томонидан субсидия ажратилган ҳолда татбиқ этилган сувни тежайдиган технологиялардан ўрнатилган тартибда фойдаланмаслик ҳолатлари тўғрисидаги фотосуратлар ва видеоёзувларни юборган шахсларни қайтариб олинган субсидия маблағларининг беш фоизигача миқдоридаги пул мукофоти билан рағбатлантиришни назарда тутсин.

13. Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев) Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (М.М. Холмухамедов) ҳамда Инновацион ривожланиш вазирлиги (Ш.У. Турдикулова) билан биргаликда Сув хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги профессионал таълим муассасаларида 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш ва фойдаланиш бўйича мутахассислар (консультант) тайёрлаш, қайта тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш тизимининг жорий этилишини таъминласин.

Бунда, сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш ва фойдаланиш бўйича мутахассислар (консультант) тайёрлаш, қайта тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш харажатлари Сув хўжалиги вазирлиги ва буюртмачиларнинг маблағлари ҳамда донор мамлакатларнинг грантлари ҳисобидан амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

14. Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев) Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (Қ.Р. Сариев, С.Ж. Хўжаметов), Хоразм (Ф.Ў. Эрманов, О.Б. Юсупов), Бухоро (Ф.Б. Умаров, С.Н. Хикматов), Жиззах (Э.А. Салиев, О.Ш. Ашурматов) ва Сирдарё (Ғ.Ғ. Мирзаев, К.Э. Сабиров) вилоятлари ҳокимликлари билан биргаликда илмий-тадқиқот институтларини жалб қилган ҳолда 2021 йил 1 февралга қадар қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда шўр ювишнинг мутлақо янги тизимини жорий қилиш бўйича тегишли қарор лойиҳасини киритсин. Бунда:

шўр ювишда сув сарфини кескин камайтириш, иккиламчи шўрланиш даражасини пасайтириш бўйича аниқ чора-тадбирлар;

томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизимлари жорий этилган майдонларда шўр ювишнинг ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда аниқ таклифлар;

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти «Қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланиш услублари» ва «Шўр ювиш технологиялари» бўйича дарслик ва ўқув қўлланмаларининг янги авлоди яратилиши ҳамда тегишли таълим йўналишларида ўқув режаларига киритилиши инобатга олинсин.

15. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (С.У. Умурзаков) Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж.А. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А.А. Хайитов) билан биргаликда 2021 йилда халқаро ташкилотлар грантларини жалб қилиб, ҳар бир ҳудудда лазерли ускуна ёрдамида экин майдонларини текислаш ҳисобига сув сарфини камайтириш бўйича биттадан намунавий лойиҳани амалга оширсин.

16. 2020-2021 йилларда Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича йўл хариталари [4а — 4м иловаларга](javascript:scrollText(5160710)) мувофиқ тасдиқлансин.

17. Молия вазирлиги (А.Э. Эргашев) Сув хўжалиги вазирлиги (А.А. Мирзаев) ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ш.Ж. Тешаев) билан биргаликда бир ой муддатда мазкур қарорга мувофиқ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш бўйича харажатларининг бир қисмини қоплаш тартибини ишлаб чиқсин ва Вазирлар Маҳкамасига киритсин.

18. Бош вазир ўринбосари Ш.М. Ғаниевга 2021 йилда сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш бўйича прогноз кўрсаткичларига зарур ҳолларда қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқи берилсин.

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига [5-иловага](javascript:scrollText(5161180)) мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

20. Сув хўжалиги вазирлиги (Ш.Р. Хамраев) манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда икки ой муддатда қонун ҳужжатларига мазкур қарордан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин.

21. Мазкур қарор ижросини ҳар чоракда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари Ш.М. Ғаниев ва Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

**Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ**

Тошкент ш.,

2020 йил 11 декабрь,

ПҚ-4919-сон

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
1-ИЛОВА

**2021 йилда сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш бўйича**

ПРОГНОЗ КЎРСАТКИЧЛАР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ҳудуд номи** | **Умумий режа** | **шундан** | | | | | | | | | | | |
| **Томчилатиб суғориш** | **шундан** | | | | **Ёмғирлатиб суғориш** | **шундан** | | | **Дискретли суғориш (пахта)** | **Ерни лазерли текислаш** | **шундан** |
| **Пахта** | **Боғ** | **Ток** | **Бошқалар** | **Ғалла** | **Сабзавот, полиз** | **Озуқабоп экинлар** | **шоли майдон** |
| **Республика бўйича жами** | **430 000** | **210 739** | **160 343** | **29 638** | **15 656** | **5 102** | **18 638** | **14 743** | **1 729** | **2 166** | **623** | **200 000** | **42 800** |
| **Қорақалпоғистон Республикаси** | **45 423** | **7 323** | **5 550** | **440** | **333** | **1 000** |  |  |  |  | **100** | **38 000** | **25 000** |
| Тўрткўл | **3 053** | **833** | 700 | 50 | 23 | 60 |  |  |  |  | **20** | **2 200** |  |
| Беруний | **3 264** | **944** | 800 | 50 | 34 | 60 |  |  |  |  | **20** | **2 300** |  |
| Элликқалъа | **3 210** | **890** | 800 | 50 | 40 |  |  |  |  |  | **20** | **2 300** |  |
| Амударё | **3 067** | **1 027** | 900 | 50 | 17 | 60 |  |  |  |  | **40** | **2 000** |  |
| Тахиатош | **445** | **245** | 200 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  | **200** |  |
| Хўжайли | **1 396** | **396** | 300 | 50 | 26 | 20 |  |  |  |  |  | **1 000** | 500 |
| Шуманай | **2 055** | **355** | 300 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  |  | **1 700** | 1 200 |
| Қонликўл | **4 805** | **305** | 250 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  |  | **4 500** | 4 000 |
| Қўнғирот | **3 755** | **355** | 300 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  |  | **3 400** | 3 000 |
| Нукус | **5 052** | **652** |  | 20 | 57 | 575 |  |  |  |  |  | **4 400** | 4 100 |
| Кегейли | **2 070** | **370** | 300 | 30 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | **1 700** | 1 200 |
| Бўзатов | **656** | **56** |  | 10 | 6 | 40 |  |  |  |  |  | **600** | 600 |
| Чимбой | **3 660** | **360** | 300 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | **3 300** | 2 800 |
| Қораўзак | **4 155** | **255** | 200 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  |  | **3 900** | 3 500 |
| Тахтакўпир | **4 150** | **250** | 200 | 15 | 15 | 20 |  |  |  |  |  | **3 900** | 3 500 |
| Мўйноқ | **630** | **30** |  | 5 |  | 25 |  |  |  |  |  | **600** | 600 |
| **Андижон вилояти** | **44 329** | **27 985** | **27 110** | **740** | **136** |  |  |  |  |  |  | **16 344** | **1 300** |
| Андижон | **3 109** | **2 008** | 1 800 | 130 | 78 |  |  |  |  |  |  | **1 101** | 200 |
| Асака | **324** | **224** |  | 200 | 24 |  |  |  |  |  |  | **100** | 100 |
| Балиқчи | **5 214** | **3 193** | 3 150 | 30 | 14 |  |  |  |  |  |  | **2 021** | 50 |
| Булоқбоши | **1 453** | **890** | 860 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | **563** | 50 |
| Бўстон | **2 368** | **1 360** | 1 350 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | **1 008** |  |
| Жалақудуқ | **4 033** | **2 670** | 2 550 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | **1 363** | 150 |
| Избоскан | **4 690** | **3 000** | 2 970 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | **1 690** | 140 |
| Улуғнор | **2 744** | **920** | 900 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | **1 824** | 160 |
| Марҳамат | **2 861** | **1 850** | 1 800 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  | **1 011** | 50 |
| Олтинкўл | **3 031** | **2 010** | 1 980 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | **1 021** |  |
| Пахтаобод | **4 194** | **2 730** | 2 700 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | **1 464** | 200 |
| Хўжаобод | **830** | **780** | 750 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | **50** | 50 |
| Шаҳрихон | **4 111** | **2 720** | 2 700 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | **1 391** |  |
| Қўрғонтепа | **5 367** | **3 630** | 3 600 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | **1 737** | 150 |
| **Бухоро вилояти** | **22 820** | **17 440** | **15 000** | **1 100** | **539** | **800** |  |  |  |  | **400** | **4 980** |  |
| Бухоро | **1 381** | **931** | 600 | 241 |  | 90 |  |  |  |  |  | **450** |  |
| Вобкент | **1 704** | **789** | 600 | 76 |  | 112 |  |  |  |  | **200** | **715** |  |
| Жондор | **2 641** | **2 101** | 1 800 | 157 | 54 | 90 |  |  |  |  |  | **540** |  |
| Когон | **1 074** | **709** | 600 | 64 |  | 45 |  |  |  |  |  | **365** |  |
| Қоракўл | **3 520** | **3 160** | 3 000 | 61 | 54 | 45 |  |  |  |  |  | **360** |  |
| Қоровулбозор | **2 195** | **1 845** | 1 800 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | **350** |  |
| Олот | **2 733** | **2 548** | 2 400 | 49 | 54 | 45 |  |  |  |  |  | **185** |  |
| Пешкў | **1 446** | **936** | 600 | 143 | 81 | 112 |  |  |  |  |  | **510** |  |
| Ромитан | **3 442** | **2 602** | 2 400 | 58 | 54 | 90 |  |  |  |  |  | **840** |  |
| Шофиркон | **1 276** | **761** | 600 | 12 | 80 | 68 |  |  |  |  | **200** | **315** |  |
| Ғиждувон | **1 195** | **860** | 600 | 108 | 108 | 45 |  |  |  |  |  | **335** |  |
| Бухоро ш. | **213** | **198** |  | 131 | 54 | 13 |  |  |  |  |  | **15** |  |
| **Жиззах вилояти** | **61 448** | **41 448** | **27 690** | **7 246** | **6 456** | **55** |  |  |  |  |  | **20 000** |  |
| Арнасой | **8 401** | **5 401** | 5 200 | 180 | 20 |  |  |  |  |  |  | **3 000** |  |
| Бахмал | **2 753** | **2 753** |  | 2 100 | 638 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғаллаорол | **2 009** | **2 009** |  | 1 009 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш. Рашидов | **6 193** | **4 193** | 3 066 | 770 | 357 |  |  |  |  |  |  | **2 000** |  |
| Дўстлик | **6 500** | **3 500** | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 000** |  |
| Зомин | **6 606** | **3 606** |  | 2 455 | 1 151 |  |  |  |  |  |  | **3 000** |  |
| Зарбдор | **7 463** | **4 463** | 4 000 | 463 |  |  |  |  |  |  |  | **3 000** |  |
| Зафаробод | **5 130** | **5 130** | 5 000 | 25 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мирзачўл | **5 833** | **2 833** | 2 724 | 109 |  |  |  |  |  |  |  | **3 000** |  |
| Пахтакор | **7 200** | **4 200** | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 000** |  |
| Фориш | **3 360** | **3 360** |  | 135 | 3 185 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Қашқадарё вилояти** | **50 406** | **27 601** | **23 465** | **3 326** | **810** |  | **14 105** | **11 255** | **1 250** | **1 600** |  | **8 700** |  |
| Ғузор | **2 515** | **1 200** | 1 200 |  |  |  | **465** | 255 | 10 | 200 |  | **850** |  |
| Қарши | **5 635** | **2 785** | 2 785 |  |  |  | **2 100** | 1 900 |  | 200 |  | **750** |  |
| Косон | **7 350** | **3 900** | 3 900 |  |  |  | **1 950** | 1 950 |  |  |  | **1 500** |  |
| Қамаши | **3 690** | **2 340** | 1 800 | 150 | 390 |  | **600** | 600 |  |  |  | **750** |  |
| Китоб | **660** | **260** |  | 200 | 60 |  | **150** | 100 | 50 |  |  | **250** |  |
| Миришкор | **6 530** | **3 380** | 3 380 |  |  |  | **2 650** | 2 000 | 400 | 250 |  | **500** |  |
| Муборак | **6 060** | **3 600** | 3 600 |  |  |  | **1 960** | 1 000 | 460 | 500 |  | **500** |  |
| Нишон | **4 390** | **1 990** | 1 990 |  |  |  | **1 250** | 1 000 | 50 | 200 |  | **1 150** |  |
| Касби | **3 980** | **1 800** | 1 800 |  |  |  | **1 180** | 900 | 80 | 200 |  | **1 000** |  |
| Чироқчи | **5 210** | **3 860** | 900 | 2 650 | 310 |  | **600** | 500 | 100 |  |  | **750** |  |
| Шаҳрисабз | **1 700** | **1 000** | 850 | 100 | 50 |  | **400** | 400 |  |  |  | **300** |  |
| Яккабоғ | **2 686** | **1 486** | 1 260 | 226 |  |  | **800** | 650 | 100 | 50 |  | **400** |  |
| **Навоий вилояти** | **14 903** | **9 403** | **6 929** | **566** | **720** | **1 188** |  |  |  |  |  | **5 500** |  |
| Кармана | **3 180** | **2 180** | 1875 | 40 | 65 | 200 |  |  |  |  |  | **1 000** |  |
| Конимех | **1 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 000** |  |
| Қизилтепа | **3 350** | **2 350** | 1580 | 270 |  | 500 |  |  |  |  |  | **1 000** |  |
| Навбаҳор | **2 530** | **1 530** | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 000** |  |
| Нурота | **1 001** | **501** |  | 205 | 296 |  |  |  |  |  |  | **500** |  |
| Хатирчи | **3 842** | **2 842** | 1944 | 51 | 359 | 488 |  |  |  |  |  | **1 000** |  |
| **Наманган вилояти** | **21 622** | **8 293** | **3 230** | **3 590** | **1 073** | **400** | **228** | **58** | **170** |  | **23** | **13 078** | **1 000** |
| Наманган ш. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** | 50 |
| Мингбулоқ | **3 364** | **445** | 400 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | **2 919** | 400 |
| Косонсой | **2 152** | **1382** | 250 | 882 | 250 |  |  |  |  |  |  | **770** |  |
| Наманган | **1 582** | **500** | 480 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | **1 082** |  |
| Норин | **1 877** | **667** | 610 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | **1 210** | 50 |
| Поп | **3 003** | **703** | 200 | 73 | 30 | 400 |  |  |  |  |  | **2 300** | 350 |
| Тўрақўрғон | **1 378** | **496** | 350 | 146 |  |  |  |  |  |  |  | **882** | 50 |
| Уйчи | **1 698** | **504** | 440 | 55 | 9 |  |  |  |  |  |  | **1 194** | 50 |
| Учқўрғон | **2 122** | **232** | 200 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | **1 890** | 50 |
| Чортоқ | **1 269** | **1 099** |  | 872 | 227 |  | **170** |  | 170 |  |  |  |  |
| Чуст | **1 544** | **682** | 300 | 312 | 70 |  | **58** | 58 |  |  | **23** | **781** |  |
| Янгиқўрғон | **1 583** | **1 583** |  | 1 096 | 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Самарқанд вилояти** | **29 129** | **19 146** | **13 269** | **2 534** | **3 030** | **313** | **183** |  | **183** |  |  | **9 800** |  |
| Булунғур | **1 151** | **298** |  | 245 | 53 |  | **183** |  | 183 |  |  | **670** |  |
| Жомбой | **1 210** | **380** |  | 120 | 50 | 210 |  |  |  |  |  | **830** |  |
| Иштихон | **1 860** | **1 090** | 700 | 35 | 355 |  |  |  |  |  |  | **770** |  |
| Каттақўрғон | **8 983** | **7 983** | 7 314 | 250 | 415 | 4 |  |  |  |  |  | **1 000** |  |
| Нарпай | **2 150** | **1 350** | 1 000 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | **800** |  |
| Нуробод | **987** | **737** |  | 657 | 80 |  |  |  |  |  |  | **250** |  |
| Оқдарё | **1 880** | **1 080** | 1 000 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | **800** |  |
| Пастдарғом | **3 083** | **1 433** | 1 300 | 133 |  |  |  |  |  |  |  | **1 650** |  |
| Пахтачи | **1 569** | **819** | 800 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | **750** |  |
| Пайариқ | **3 555** | **2 355** | 1 155 | 200 | 1 000 |  |  |  |  |  |  | **1 200** |  |
| Самарқанд | **593** | **393** |  | 300 | 74 | 19 |  |  |  |  |  | **200** |  |
| Тойлоқ | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300** |  |
| Ургут | **1 205** | **625** |  | 215 | 410 |  |  |  |  |  |  | **580** |  |
| Қўшработ | **603** | **603** |  | 360 | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сурхондарё вилояти** | **27 622** | **13 076** | **7 667** | **4 036** | **667** | **706** | **112** | **30** | **6** | **76** |  | **14 434** | **200** |
| Ангор | **1 844** | **692** | 500 |  | 92 | 100 |  |  |  |  |  | **1 152** | 50 |
| Бандихон | **1 793** | **1 132** | 875 | 257 |  |  |  |  |  |  |  | **661** |  |
| Бойсун | **81** | **69** |  | 36 | 31 | 2 | **12** |  | 6 | 6 |  |  |  |
| Денов | **2 322** | **589** | 570 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | **1 733** |  |
| Жарқўрғон | **3 243** | **1 865** | 1 000 | 682 | 108 | 75 |  |  |  |  |  | **1 378** |  |
| Қизириқ | **2 784** | **1 136** | 650 | 281 | 205 |  |  |  |  |  |  | **1 648** | 150 |
| Қумқўрғон | **2 636** | **1 085** | 890 | 61 | 134 |  |  |  |  |  |  | **1 551** |  |
| Музрабод | **2 595** | **898** | 764 | 76 | 5 | 53 |  |  |  |  |  | **1 697** |  |
| Олтин�ой | **1 360** | **826** | 500 | 326 |  |  | **10** | 10 |  |  |  | **524** |  |
| Сариосиё | **1 362** | **801** | 200 | 581 | 20 |  | **50** |  |  | 50 |  | **511** |  |
| Термиз | **1 605** | **1 195** | 716 | 100 |  | 379 |  |  |  |  |  | **410** |  |
| Узун | **1 000** | **395** | 200 | 143 | 52 |  | **20** |  |  | 20 |  | **585** |  |
| Шеробод | **3 028** | **1 497** | 400 | 1 000 |  | 97 | **20** | 20 |  |  |  | **1 511** |  |
| Шўрчи | **1 969** | **896** | 402 | 474 | 20 |  |  |  |  |  |  | **1 073** |  |
| **Сирдарё вилояти** | **23 661** | **5 637** | **5 000** | **637** |  |  |  |  |  |  | **100** | **17 924** | **2 800** |
| Боёвут | **3 166** | **476** | 400 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | **2 690** | 350 |
| Гулистон | **1 845** | **330** | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 515** | 150 |
| Мирзаобод | **3 876** | **1 610** | 1 410 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | **2 266** | 500 |
| Оқолтин | **3 250** | **370** | 370 |  |  |  |  |  |  |  | **50** | **2 830** | 100 |
| Сардоба | **2 815** | **310** | 310 |  |  |  |  |  |  |  | **50** | **2 455** | 700 |
| Сайхунобод | **3 298** | **1 100** | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 198** | 150 |
| Сирдарё | **2 680** | **370** | 350 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | **2 310** | 750 |
| Ховос | **2 731** | **1 071** | 730 | 341 |  |  |  |  |  |  |  | **1 660** | 100 |
| **Тошкент вилояти** | **22 788** | **5 478** | **3 200** | **1 195** | **443** | **640** | **1 310** | **700** | **120** | **490** |  | **16 000** | **5 000** |
| Оққўрғон | **2 470** | **470** | 420 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | **2 000** |  |
| Оҳангарон | **1 860** | **960** |  | 300 | 160 | 500 | **900** | 380 | 120 | 400 |  |  |  |
| Бекобод | **4 600** | **600** | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 000** | 2 200 |
| Бўка | **3 540** | **540** | 540 |  |  |  |  |  | 120 |  |  | **3 000** |  |
| Бўстонлиқ | **360** | **160** |  | 160 |  |  | **200** | 200 |  |  |  |  |  |
| Қуйи-Чирчиқ | **3 075** | **510** | 510 |  |  |  | **65** |  |  | 65 |  | **2 500** | 2 200 |
| Ўрта-Чирчиқ | **1 600** | **510** | 330 | 180 |  |  | **90** | 90 |  |  |  | **1 000** | 250 |
| Юқори-Чирчиқ | **90** | **90** |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зангиота | **75** | **75** |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қибрай | **205** | **205** |  | 200 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паркент | **291** | **291** |  | 145 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пискент | **1 865** | **365** | 270 | 95 |  |  |  |  |  |  |  | **1 500** | 150 |
| Тошкент | **172** | **172** |  | 115 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чиноз | **1 465** | **440** | 440 |  |  |  | **25** |  |  | 25 |  | **1 000** | 100 |
| Янгийўл | **1 120** | **90** | 90 |  |  |  | **30** | 30 |  |  |  | **1 000** | 100 |
| **Фарғона вилояти** | **40 178** | **21 678** | **18 000** | **2 228** | **1 450** |  | **2 700** | **2 700** |  |  |  | **15 800** | **4 200** |
| Қувасой.ш | **1 000** | **1 000** |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бешариқ | **2 897** | **1 138** | 1 000 | 138 |  |  | **200** | 200 |  |  |  | **1 559** |  |
| Бағдод | **2 708** | **1 558** | 1 500 | 58 |  |  | **150** | 150 |  |  |  | **1 000** | 700 |
| Бувайда | **2 372** | **1 224** | 1 200 | 24 |  |  | **150** | 150 |  |  |  | **998** | 750 |
| Данғара | **2 250** | **1 000** | 1 000 |  |  |  | **150** | 150 |  |  |  | **1 100** | 800 |
| Ёзёвон | **2 216** | **1 000** | 1 000 |  |  |  | **200** | 200 |  |  |  | **1 016** | 450 |
| Қува | **3 729** | **2 315** | 1 500 | 815 |  |  | **200** | 200 |  |  |  | **1 214** |  |
| Олтиариқ | **4 306** | **2 893** | 1 400 | 43 | 1450 |  | **200** | 200 |  |  |  | **1 213** |  |
| Қўштепа | **3 343** | **1 800** | 1 800 |  |  |  | **200** | 200 |  |  |  | **1 343** | 130 |
| Риштон | **2 852** | **1 542** | 1 500 | 42 |  |  | **150** | 150 |  |  |  | **1 160** | 500 |
| Сўх | **200** |  |  |  |  |  | **200** | 200 |  |  |  |  |  |
| Тошлоқ | **2 577** | **1 429** | 1 400 | 29 |  |  | **150** | 150 |  |  |  | **998** |  |
| Ўзбекистон | **2 055** | **1 000** | 1 000 |  |  |  | **150** | 150 |  |  |  | **905** | 100 |
| Учкўприк | **2 320** | **1 000** | 1 000 |  |  |  | **200** | 200 |  |  |  | **1 120** | 770 |
| Фарғона | **2 963** | **1 579** | 1 500 | 79 |  |  | **250** | 250 |  |  |  | **1 134** |  |
| Фурқат | **2 390** | **1 200** | 1 200 |  |  |  | **150** | 150 |  |  |  | **1 040** |  |
| **Хоразм вилояти** | **25 675** | **6 235** | **4 235** | **2 000** |  |  |  |  |  |  |  | **19 440** | **3 300** |
| Боғот | **2 081** | **460** | 310 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | **1 621** | 300 |
| Гурлан | **3 552** | **790** | 540 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | **2 762** | 500 |
| Қўшкўпир | **2 814** | **642** | 490 | 152 |  |  |  |  |  |  |  | **2 172** | 300 |
| Урганч | **2 570** | **534** | 400 | 134 |  |  |  |  |  |  |  | **2 036** | 300 |
| Ҳазорасп | **1 703** | **430** | 320 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | **1 273** | 200 |
| Хонқа | **3 343** | **698** | 545 | 153 |  |  |  |  |  |  |  | **2 645** | 500 |
| Хива | **1 662** | **487** | 280 | 207 |  |  |  |  |  |  |  | **1 175** | 200 |
| Шовот | **2 602** | **772** | 485 | 287 |  |  |  |  |  |  |  | **1 830** | 250 |
| Янгиариқ | **1 540** | **423** | 240 | 183 |  |  |  |  |  |  |  | **1 117** | 200 |
| Янгибозор | **2 725** | **689** | 505 | 184 |  |  |  |  |  |  |  | **2 036** | 300 |
| Тупроққалъа | **1 083** | **310** | 120 | 190 |  |  |  |  |  |  |  | **773** | 250 |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
2-ИЛОВА

**Сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун**

СУБСИДИЯЛАР

**I. Жорий этилганда сарфланган харажатларни бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиладиган сувни тежайдиган суғориш технологиялари:**

а) **томчилатиб суғориш** — қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлашда ўсимликнинг илдизи ёнидаги зонага унинг эҳтиёжига мос миқдордаги сувни етказиб берадиган суғориш усули;

б) **ёмғирлатиб суғориш** — қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришнинг тупроқ ва ўсимликлар сатҳи устига имкон борича табиий ёмғирлатишни имитация қилувчи сепиш тарзида сув етказиб берадиган усули, хусусан:

**кенг қамровли ёмғирлатиб суғориш тизими** (кейинги ўринларда — кенг қамровли суғориш тизими) — айланма ёки фронтал ҳаракатланувчи агрегатлар ёрдамида сув етказиб берадиган ёмғирлатиб суғориш тизими;

**«спринклер» тизими** — стационар калта пурковчи ускуналар ёрдамида сув етказиб берадиган ёмғирлатиб суғориш тизими;

**мобиль ёмғирлатиб суғориш тизими** (кейинги ўринларда — мобиль суғориш тизими) — кўчма тиркама ва барабан типидаги агрегат ёрдамида экинларни ёмғирлатиб суғориш тизими;

в) **ерни лазерли ускуна ёрдамида текислаган ҳолда дискретли суғориш усули** (кейинги ўринларда — дискретли суғориш) — қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришнинг эгилувчан қувурлардан паузалар билан навбатлашадиган импульслар сериялари билан сув етказиб берадиган усули, бунда ер лазерли қурилмага эга автоматлаштирилган ер текислагич агрегатлар ёрдамида олдиндан текисланади;

г) **ерни лазерли қурилмага эга автоматлаштирилган текислагич агрегатлар ёрдамида текислаш** (кейинги ўринларда — лазерли текислаш) — экин майдони даласи юзасини юзадаги энг паст ва баланд жойлар фарқи ±1-3 см дан ошмайдиган даражада лазер ускунали қурилма ёрдамида текислаш усули.

**II. Сувни тежайдиган суғориш тизимлари таркибий қисмларининг таърифлари:**

**Ҳовуз-тиндиргич** — оқар сув таркибидаги лойқа-оқизиқларни ушлаб қолиш (сувни тиндириш) ҳамда суғориш учун зарур бўладиган сув захирасини сақлаш учун мўлжалланган иншоот.

**Насос станцияси** — сувни манбадан экинларни суғориш учун зарур миқдор ва керакли босимда етказиб беришга мўлжалланган, электр энергияси, суюқ ёнилғи ёки бошқа муқобил энергия ёрдамида ишлайдиган қурилма.

**Фильтрлаш қурилмаси** — суғоришда фойдаланиладиган сувнинг таркибидаги йирик ва майда зарраларни сувни тежайдиган суғориш технологияси талаби даражасида тозалашга мўлжалланган қурилма.

**Бош (магистрал) қувур** — керакли миқдордаги сувни тизим насос қурилмасидан олиб тарқатувчи қувурларга етказиб бериш учун мўлжалланган ер ости ёки устида ётқизиладиган қувурлар.

**Тарқатувчи қувур** — сувни бош қувурдан олиб томизгичли суғориш шлангларига етказиб ва тақсимлаб бериш учун ёки қатор орасига сувни тарқатишга хизмат қилувчи ер ости ёки устида ётқизиладиган қувурлар.

**Томизгичли суғориш шланглари** — экинлар қаторлари ораларига ётқизиладиган ва белгиланган меъёрдаги сувни ўсимлик илдиз тизимига етказиб бериш учун мўлжалланган томизгичли шланглар.

**Тизимнинг автоматлаштирилган бошқаруви** — сувни тежайдиган суғориш тизимларини ишлатишда инсон омилини камайтириш орқали ўсимликларга сув ва минерал ўғитни энг самарали миқдорларда автоматлаштирилган усулда етказишга мўлжалланган ускуна ва дастурий таъминот мажмуаси.

**Сув ҳисоблагич** — суғоришда фойдаланиладиган сувнинг автоматик тарзда ҳисобини юритувчи қурилма.

**III. Субсидиялар миқдорлари:**

1. Сувни тежайдиган технологияларни (лазерли текислашдан ташқари) жорий этиш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун ажратиладиган субсидиянинг миқдори унинг базавий ҳисоблаш миқдорини сифатлилик даражаси асосида белгиланадиган коэффициентга кўпайтириш орқали аниқланади.

Лазерли текислашни жорий этиш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун ажратиладиган субсидиянинг миқдори унинг базавий ҳисоблаш миқдорига тенг бўлади.

2. Субсидияларнинг базавий ҳисоблаш миқдорлари қуйидагича белгиланади:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | *минг сўм* |
| **Сувни тежайдиган тизимлар** | Пахта | Донли экинлар | Сабзавот экинлари ва картошка | Полиз экинлари | Озуқабоп, мойли, дуккакли экинлар ва доривор ўсимликлар | Мевали экинлар | Узум |
| **Тизим жорий этилган экин майдонининг ҳар бир гектари учун** | | | | | | | |
| Томчилатиб суғориш | 8 000 | х | 1 500 | 1 300 | 2 500 | 6 000 | 8 000 |
| Кенг қамровли суғориш тизими | х | 6 000 | 1 200 | х | 2 500 | х | х |
| «Спринклер» тизими | х | 8 000 | 1 000 | х | 2 000 | х | х |
| Дискретли суғориш | 2 000 | х | х | х | х | х | х |
| Лазерли текислаш[\*](javascript:scrollText(5160164)) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | х | х |
| Мобиль суғориш тизими | х | 2 000 | 500 | х | 2 000 | х | х |

\* — томчилатиб ёки ёмғирлатиб суғориш тизимлари билан биргаликда жорий қилинган тақдирда лазерли текислаш учун субсидия маблағлари ажратилмайди.

Изоҳ: Мевали экинлар ва узум учун мўлжалланган субсидиялар 2019 йилда ва ундан кейинги йилларда ташкил этилган янги интенсив боғ ва токзорларда сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилган лойиҳалар ташаббускорларига берилади.

3. Сувни тежайдиган суғориш тизимларининг сифатлилик даражасини белгиловчи коэффициент қуйидаги жадвалларнинг «Кўрсаткич» устунидаги балларни қўшган ҳолда ҳисобланади:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Томчилатиб суғориш тизимлари учун*** | | |
| **т/р** | **Тизимнинг таркибий қисмлари ва сифат кўрсаткичлари** | **Кўрсаткич** |
| **1.** | **Ҳовуз-тиндиргич** | [**\***](javascript:scrollText(5160238)) |
| 1.1. | бетон ёки темир-бетон қопламали | 0,08 |
| 1.2. | геомембрана қопламали (қалинлиги ≥1 мм) | 0,05 |
| 1.3. | бир мавсумли плёнка билан қопланган | 0,02 |
| 1.4. | қопламасиз | 0,01 |
| **2.** | **Насос станцияси** | **0,1** |
| **3.** | **Фильтрлаш қурилмаси** | [**\***](javascript:scrollText(5160238)) |
| 3.1. | гидроциклонли, гидравлик автомат, қумли, дискли (ёки сеткали) фильтр ва ўғит бериш мосламаси | 0,15 |
| 3.2. | қумли, дискли (ёки сеткали) фильтр ва ўғит бериш мосламаси | 0,1 |
| 3.3. | дискли ёки сеткали фильтр ва ўғит бериш мосламаси | 0,05 |
| **4.** | **Бош (магистрал) қувурлар** | [**\***](javascript:scrollText(5160238)) |
| 4.1. | қалин деворли (>5,7 мм) | 0,25 |
| 4.2. | ўртача қалин деворли (4,2 — 5,7 мм) | 0,2 |
| 4.3. | юпқа деворли (2,0 — 4,1 мм) | 0,15 |
| **5.** | **Тарқатувчи қувурлар** | [**\***](javascript:scrollText(5160238)) |
| 5.1. | қалин деворли (>3,1 мм) | 0,25 |
| 5.2. | ўртача қалин деворли (2,8 — 3,1 мм) | 0,2 |
| 5.3. | юпқа деворли (0,75 — 2,7 мм) | 0,15 |
| **6.** | **Томизгичли суғориш шланглари** | [**\***](javascript:scrollText(5160238)) |
| 6.1. | қалин деворли (>0,7 мм) | 0,4 |
| 6.2. | ўрта деворли (0,3 — 0,7 мм) | 0,35 |
| 6.3. | юпқа деворли ( | 0,3 |
| 6.4. | тупроқости суғоришга мўлжалланган шланглар | 0,5 |
| **7.** | **Тизимнинг автоматлаштирилган бошқаруви** | **0,1** |
| **8.** | **Сув ҳисоблагич** | **0,05** |
| **ЖАМИ** | | [**\*\***](javascript:scrollText(5160244)) |

\* — мазкур қисмдаги кўрсаткичларнинг биттаси танланади;

\*\* — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сатрлардаги кўрсаткичлар қўшилиб акс эттирилади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ёмғирлатиб суғориш тизимлари учун*** | | | |
| **т/р** | **Тизимнинг таркибий қисмлари ва сифат кўрсаткичлари** | **Кўрсаткич** | |
| **кенг қамровли ва «спринклер» суғориш тизимлари** | **мобиль суғориш тизими** |
| **1.** | **Ҳовуз-тиндиргич** | [**\***](javascript:scrollText(5160290)) | [**\***](javascript:scrollText(5160290)) |
| 1.1. | бетон ёки темир-бетон қопламали | 0,08 | 0,12 |
| 1.2. | геомембрана қопламали (қалинлиги ≥1 мм) | 0,05 | 0,1 |
| 1.3. | бир мавсумли плёнка билан қопланган | 0,02 | 0,05 |
| 1.4. | қопламасиз | 0,01 | 0,02 |
| **2.** | **Насос станцияси** | **0,1** | **0,1** |
| **3.** | **Фильтрлаш қурилмаси** | **0,05** | **0,1** |
| **4.** | **Сув тарқатувчи тизимлар** | [**\***](javascript:scrollText(5160290)) | [**\***](javascript:scrollText(5160290)) |
| 4.1. | кенг қамровли суғориш тизими | 0,8 |  |
| 4.2. | «спринклер» тизими | 0,8 |  |
| 4.3. | мобиль суғориш тизими |  | 0,7 |
| **5.** | **Тизимнинг автоматлаштирилган бошқаруви** | **0,1** | **0,1** |
| **6.** | **Сув ҳисоблагич** | **0,05** | **0,05** |
| **ЖАМИ** | | [**\*\***](javascript:scrollText(5160293)) | [**\*\***](javascript:scrollText(5160293)) |

\* — мазкур қисмдаги кўрсаткичларнинг биттаси танланади;

\*\* — 1, 2, 3, 4, 5, 6 сатрлардаги кўрсаткичлар қўшилиб акс эттирилади.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Дискретли суғориш тизимлари учун*** | | |
| **т/р** | **Тизимнинг таркибий қисмлари ва сифат кўрсаткичлари** | **Кўрсаткич** |
| **1.** | **Насос станцияси** | **0,2** |
| **2.** | **Бош (магистрал) қувурлар** | [**\***](javascript:scrollText(5160329)) |
| 2.1. | қалин деворли (≥2 мм) бир қаватли | 0,3 |
| 2.2. | қалин деворли (≥2 мм) икки қаватли | 0,45 |
| 2.3. | ўртача қалин деворли (1-2 мм) бир қаватли | 0,25 |
| 2.4. | ўртача қалин деворли (1-2 мм) икки қаватли | 0,4 |
| 2.5. | юпқа деворли ( | 0,2 |
| 2.6. | юпқа деворли ( | 0,35 |
| **3.** | **Тарқатувчи қувурлар** | [**\***](javascript:scrollText(5160329)) |
| 3.1. | қалин деворли (≥0,3 мм) | 0,45 |
| 3.2. | юпқа деворли ( | 0,4 |
| **4.** | **Тизимнинг автоматлаштирилган бошқаруви** | **0,1** |
| **5.** | **Сув ҳисоблагич** | **0,05** |
| **ЖАМИ** | | [**\*\***](javascript:scrollText(5160336)) |

\* — мазкур қисмдаги кўрсаткичларнинг биттаси танланади;

\*\* — 1, 2, 3, 4, 5 сатрлардаги кўрсаткичлар қўшилиб акс эттирилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
3-ИЛОВА

**Сувни тежайдиган технологияларни харид қилиш ва қуришга ажратиладиган банк кредитлари бўйича фоиз харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар**

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига сувни тежайдиган суғориш технологияларни харид қилиш ва қуришга ажратиладиган банк кредитлари бўйича фоиз харажатларининг бир қисмини қоплаш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

|  |  |
| --- | --- |
| **Суғориш тури** | **Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан банк кредитлари бўйича фоиз харажатларининг бир қисмини қоплаш** |
| **Пахта**[**\***](javascript:scrollText(5160609)) | |
| Томчилатиб суғориш | 1 гектар экин майдони учун 25 миллион сўмдан ошмайдиган қисми бўйича лойиҳа сонидан қатъий назар, миллий валютада ажратиладиган тижорат кредитлари бўйича фоиз ставкасининг Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг асосий ставкасидан ошадиган, лекин Марказий банкнинг асосий ставкасининг 45 фоизидан ошмаган миқдоригача, тижорат банклари томонидан белгиланган фоиз ставкасининг хорижий валютадаги кредитлар учун — 3 фоизлик пунктдан ошмаган миқдорда |
| Дискретли суғориш | Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси тўғрисидаги низомда назарда тутилган шартларда |
| **Донли экинлар**[**\***](javascript:scrollText(5160609)) | |
| Кенг қамровли суғориш тизими | 1 гектар экин майдони учун 25 миллион сўмдан ошмайдиган қисми бўйича лойиҳа сонидан қатъий назар, миллий валютада ажратиладиган тижорат кредитлари бўйича фоиз ставкасининг Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг асосий ставкасидан ошадиган, лекин Марказий банкнинг асосий ставкасининг 45 фоизидан ошмаган миқдоригача, тижорат банклари томонидан белгиланган фоиз ставкасининг хорижий валютадаги кредитлар учун — 3 фоизлик пунктдан ошмаган миқдорда |
| «Спринклер» тизими |
| **Сабзавот экинлари ва картошка**[**\***](javascript:scrollText(5160609)) | |
| Томчилатиб суғориш | Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси тўғрисидаги низомда назарда тутилган шартларда |
| Кенг қамровли суғориш тизими |
| «Спринклер» тизими |
| **Полиз экинлари**[**\***](javascript:scrollText(5160609)) | |
| Томчилатиб суғориш | Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси тўғрисидаги низомда назарда тутилган шартларда |
| **Озуқабоп, мойли, дуккакли экинлар ва доривор ўсимликлар**[**\***](javascript:scrollText(5160609)) | |
| Томчилатиб суғориш | Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси тўғрисидаги низомда назарда тутилган шартларда |
| Кенг қамровли суғориш тизими |
| «Спринклер» тизими |
| **Мевали экинлар**[**\*\***](javascript:scrollText(5160611)) | |
| Томчилатиб суғориш | Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси тўғрисидаги низомда назарда тутилган шартларда |
| **Узум**[**\*\*\***](javascript:scrollText(5160616)) | |
| Томчилатиб суғориш | Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси тўғрисидаги низомда назарда тутилган шартларда |

\* субсидиялар Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ҳисобидан тақдим этилади;

\*\* субсидиялар Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш агентлиги қошидаги Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш жамғармаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ҳисобидан тенг улушларда тақдим этилади;

\*\*\* субсидиялар хўраки ва кишмишбоп узум плантациялари учун Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш агентлигининг Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан, техник навли узум плантациялари учун эса Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг Виночиликни ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан тақдим этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4а-ИЛОВА

**Қорақалпоғистон Республикасида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Қорақалпоғистон Республикаси ишчи гуруҳи аъзолари ва соҳа бўйича ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (Қ. Сариев) | Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков) ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов) |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов), туманлар ҳокимлари | Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков) ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 7 минг 423 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 38 минг гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 45 423 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Бунда 2021 йил якунига қадар Қорақалпоғистон Республикаси бўйича камида:  5 550 гектар пахта, 440 гектар боғ, 333 гектар узум ва 1 000 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  100 гектар пахта майдонларида пульсар суғориш тизими;  38 000 гектар майдонларни, шундан 25 000 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов) ва кадастр бошқармаси (И. Тлеуов) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), Қорақалпоғистон Республикаси ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Қорақалпоғистон Республикаси ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков), ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), ишчи гуруҳлар |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (Қ. Сариев) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков) ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), ишчи гуруҳлар |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва Қорақалпоғистон Республикаси ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (С. Хожаметов) | Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши (Қ. Сариев) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (А. Якубов), Сув хўжалиги вазирлиги (Ж. Узаков) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4б-ИЛОВА

**Андижон вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлари раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Андижон вилояти ҳокимлиги (Ш. Абдурахманов) | Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, (Ў. Бектемиров), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев), туманлар ҳокимлари | Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 27 минг 985 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 16 минг 344 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 50 минг 340 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  27 110 гектар пахта, 740 гектар боғ ва 136 гектар узум етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  16 344 гектар майдонларни, шундан 1 300 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, (Ў. Бектемиров), вилоят кадастр бошқармаси (Ф. Бердиқулов) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев), туманлар ҳокимлари | Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаёт�ан натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Ш. Абдурахманов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Р. Исматуллаев) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Андижон вилояти ҳокимлиги (Ш. Абдурахманов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ў. Бектемиров), Норин-Қорадарё ИТҲБ (Х. Хамидов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4в-ИЛОВА

**Бухоро вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлари раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Бухоро вилояти ҳокимлиги (Б. Зарипов) | Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров), туманлар ҳокимлари | Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 17 минг 840 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 4 минг 980 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 22 минг 820 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  15 000 гектар пахта, 1 100 гектар боғ, 539 гектар узум ва 800 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  400 гектар пахта майдонларида пульсар суғориш тизими;  4 980 гектар майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов) ва кадастр бошқармаси (Н. Кенжаев) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров), Туманлар ҳокимлари | Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), туманлар ирригация бўлимлари ва сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (Б. Зарипов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари ва Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (А. Назаров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Бухоро вилояти ҳокимлиги (Б. Зарипов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Р. Норов), Аму-Бухоро ИТҲБ (Э. Файзиллаев) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4г-ИЛОВА

**Жиззах вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлари раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Жиззах вилояти ҳокимлиги (Э. Салиев) | Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов), туманлар ҳокимлари | Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 41 минг 448 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 20 минг гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 61 минг 448 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  27 690 гектар пахта, 7 246 гектар боғ, 6 456 гектар узум ва 55 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  20 000 гектар майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов) ва кадастр бошқармаси (Ш. Қўқонбоев) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов), туманлар ҳокимлари | Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), туманлар ирригация бўлимлари ва сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (Э. Салиев) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (О. Ашурматов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Жиззах вилояти ҳокимлиги (Э. Салиев) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Б. Бобоқулов), Сирдарё-Зарафшон ИТҲБ (Ш. Жўраев) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4д-ИЛОВА

**Қашқадарё вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлари раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (З. Мирзаев) | Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров), Туманлар ҳокимлари | Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 41 минг 706 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 8 минг 700 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 50 минг 406 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  23 465 гектар пахта, 3 326 гектар боғ ва 810 гектар узум етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  14 105 гектар майдонда ёмғирлатиб суғориш тизими;  8 700 гектар майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров) ва кадастр бошқармаси (С. Тўраев) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров), Туманлар ҳокимлари | Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган с�ғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш и�ларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (З. Мирзаев) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (О. Боймиров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги (З. Мирзаев) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ғ. Хайдаров), Аму-Қашқадарё ИТҲБ (Т. Эгамназаров) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4е-ИЛОВА

**Навоий вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлари раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Навоий вилояти ҳокимлиги (Қ. Турсунов) | Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов), туманлар ҳокимлари | Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 9 минг 403 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 5 минг 500 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 14 минг 903 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  6 929 гектар пахта, 566 гектар боғ, 720 гектар узум ва 1 188 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  5 500 гектар майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров) ва кадастр бошқармаси (А. Ражабов) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов), туманлар ҳокимлари | Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Навоий вилояти ҳокимлиги (Қ. Турсунов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари ва Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Навоий вилояти ҳокимлиги (С. Истамов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари ва ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Навоий вилояти ҳокимлиги (Қ. Турсунов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев) Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (С. Худойназаров), Қуйи Зарафшон ИТҲБ (Н. Атақулов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4ж-ИЛОВА

**Наманган вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Наманган вилояти ҳокимлиги (Ш. Абдураззақов) | Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов), туманлар ҳокимлари | Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 8 минг 544 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 13 минг 78 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 21 минг 622 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  3 230 гектар пахта, 3 590 гектар боғ, 1 073 гектар узум ва 400 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  23 гектар пахта майдонларида пульсар суғориш тизими;  228 гектар майдонда ёмғирлатиб суғориш тизими;  13 078 гектар майдонларни, шундан 1 000 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев) ва кадастр бошқармаси (И. Комилов) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов), туманлар ҳокимлари | Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Наманган вилояти ҳокимлиги (Ш. Абдураззақов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳи тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Наманган вилояти ҳокимлиги (А. Хакимов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Наманган вилояти ҳокимлиги (Ш. Абдураззақов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (У. Жўраев), Норин-Сирдарё ИТҲБ (Ф. Шарипов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4з-ИЛОВА

**Самарқанд вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Э. Турдимов) | Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов), туманлар ҳокимлари | Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 19 минг 329 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 9 минг 800 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 29 минг 129 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  13 269 гектар пахта, 2 534 гектар боғ, 3 030 гектар узум ва 313 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  183 гектар майдонда ёмғирлатиб суғориш тизими;  9 800 гектар майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев) ва кадастр бошқармаси (С. Хакимов) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов), туманлар ҳокимлари | Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), Вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар,туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Э. Турдимов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Ф. Абилов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Самарқанд вилояти ҳокимлиги (Э. Турдимов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (З. Эргашев), Зарафшон ИТҲБ (Ф. Раджабов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4и-ИЛОВА

**Сурхондарё вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (Т. Боболов) | Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов), туманлар ҳокимлари | Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 13 минг 188 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 14 минг 434 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 27 минг 622 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  7 667 гектар пахта, 4 036 гектар боғ, 667 гектар узум ва 706 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  112 гектар майдонда ёмғирлатиб суғориш тизими;  14 434 гектар майдонларни, шундан 200 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов) ва кадастр бошқармаси (Ж. Усмонов) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов), туманлар ҳокимлари | Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (Т. Боболов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (У. Туропов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги (Т. Боболов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Ходжанов), Аму-Сурхон ИТҲБ (Т. Алимов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4й-ИЛОВА

**Сирдарё вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Ғ. Мирзаев) | Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров), туманлар ҳокимлари | Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 5 минг 737 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 17 минг 924 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 23 минг 661 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  5 000 гектар пахта ва 637 гектар мевали боғ майдонларда томчилатиб суғориш;  100 гектар пахта майдонларида пульсар суғориш тизими;  17 924 гектар майдонларни, шундан 2 800 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров) ва кадастр бошқармаси (Р. Худойбердиев) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров), туманлар ҳокимлари | Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Ғ. Мирзаев) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Қ. Сабиров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Сирдарё вилояти ҳокимлиги (Ғ. Мирзаев) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (А. Хидиров), Қўйи-Сирдарё ИТҲБ (Ш. Исроилов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4к-ИЛОВА

**Тошкент вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Р. Холматов) | Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков), туманлар ҳокимлари | Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 6 минг 788 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 16 минг гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 22 минг 788 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  3 200 гектар пахта, 1 195 гектар боғ, 443 гектар узум ва 640 гектар бошқа экинлар етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  1 310 гектар майдонда ёмғирлатиб суғориш тизими;  16 000 гектар майдонларни, шундан 5 000 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), кадастр бошқармаси (Ф. Аширов) |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков), туманлар ҳокимлари | Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Р. Холматов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари ва Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Б. Алимбеков) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Тошкент вилояти ҳокимлиги (Р. Холматов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Ш. Муродов), Чирчиқ-Оханганрон ИТҲБ (Б. Қурбонов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4л-ИЛОВА

**Фарғона вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Бозоров) | Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров), туманлар ҳокимлари | Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 24 минг 378 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 15 минг 800 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 40 минг 178 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  18 000 гектар пахта, 2 228 гектар боғ ва 1 450 гектар узум етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;  2 700 гектар майдонда ёмғирлатиб суғориш тизими;  15 800 гектар майдонларни, шундан 4 200 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси ва кадастр бошқармаси |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров), туманлар ҳокимлари | Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, ишчи гуруҳлар |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Бозоров) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари,ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Умаров) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Фарғона вилояти ҳокимлиги (Х. Бозоров) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси, Сирдарё-Сўх ИТҲБ (А. Фозилов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
4м-ИЛОВА

**Хоразм вилоятида сувни тежайдиган технологиялар қамровини кенгайтириш бўйича**

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** | |
| **ҳокимликлар** | **идоралар** |
| **I. Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш** | | | | |
| 1. | Вилоят ишчи гуруҳ аъзолари ва соҳа бўйича вилоят ташкилотлар раҳбарларини туманларга амалий ёрдам учун бириктириш. | 2020 йил 15 декабрь | Хоразм вилояти ҳокимлиги (Ф. Эрманов) | Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), тижорат банклари |
| 2. | Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга кўмаклашувчи туманлар ишчи гуруҳларини ташкил қилиш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 3. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологияларнинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари ва қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туман ишчи гуруҳлари |
| 4. | 2021 йилда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан жойларда ўрганиш.  Ер участкасининг мелиоратив ҳолати (тупроқ шўрланиш даражаси, ер ости сув сатҳи), сув ва электр энергия таъминоти ҳамда талабгорнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, Қишлоқ хўжалиги бўлимлари, Электр тармоқлари туманлар бўлимлари, туманлар кадастр бўлимлари |
| 5. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 15 декабрь | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов), туманлар ҳокимлари | Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), тижорат банклари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш лойиҳаларининг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. Бунда 2021 йилда 6 минг 235 гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳамда суғориладиган 19 минг 440 гектар майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали жами 25 минг 675 гектар майдонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.  Жумладан 2021 йил якунига қадар вилоят бўйича камида:  4 235 гектар пахта ва 2 000 гектар мевали боғ майдонларда томчилатиб суғориш;  19 440 гектар майдонларни, шундан 3 300 гектар шоли етиштириладиган майдонларни лазерли ускуна орқали текислаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 декабрь | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов) ва кадастр бошқармаси |
| **II. Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қурадиган пудрат ташкилотлар (кейинги ўринларда — пудратчи), шунингдек, лойиҳа ташкилотлари раҳбар-ходимларининг учрашувларини ўтказиш. | 2020 йил 15 декабрь | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов), туманлар ҳокимлари | Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 2. | Талабгорлар билан пудратчилар ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуриш юзасидан тегишли шартномаларни ишлаб чиқиш, ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2020 йил 20 декабрь |
| 3. | Талабгорлар ёки шартномага кўра пудратчилар томонидан сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини жорий қилиш ишчи лойиҳаларини ишлаб чиқиш, туманлар ишчи гуруҳлари томонидан кўриб чиқиш ҳамда талабгорлар томонидан тасдиқлаш. | 2021 йил 1 февраль | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Талабгорлар, пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 4. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини ишчи лойиҳалар асосида сифатли қилиб қуриш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида қурилган сувни тежайдиган суғориш технологияси тизимини синовдан ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Туманлар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари | Пудратчилар, талабгорлар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 5. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимларини бир йил (суғориш мавсуми) давомида фойдаланишда талабгорга техник ва агротехник ёрдам кўрсатиш, мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф қилиш. | Фойдаланишга қабул қилингандан бошлаб бир йил давомида | Туманлар ҳокимларининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Пудратчилар, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий қилинган майдонларга сервис хизмат кўрсатишни ташкил қилиш ҳамда ҳар бир туманда камида битта сув тежовчи технологияларни асбоб-ускуналари ва бутловчи қисмлари савдо шохобчасини ташкил қилиш. | 2021 йил 1 апрель | Туманлар ҳокимларининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосарлари | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| **III. Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишни молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш** | | | | |
| 1. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари (кейинги ўринларда — тижорат банклари) раҳбар-ходимларининг амалий учрашувларини ўтказиш. | 2021 йил 15 январь | Туманлар ҳокимлари ва уларнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари | Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 2. | Талабгорлар билан тижорат банклари ўртасида сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш. | 2021 йил 20 январь | Тижорат банклари, талабгорлар |
| 3. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини қуришга бўнак ва асосий тўловларни шартнома шарти асосида амалга ошириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 4. | Қурилиш ишларига ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланиш юзасидан белгиланган тартибда мониторинг олиб бориш.  Мавжуд муаммоларни бартараф қилишда кўмаклашиш. | Қурилиш давомида | Тижорат банклари, талабгорлар, Вилоят ишчи гуруҳи, туманлар ишчи гуруҳлари |
| **IV. Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш бўйича харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар ажратиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимини жорий қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни тўплаш ва туманлар ишчи гуруҳига субсидия ажратиш юзасидан хат билан мурожаат қилиш. | Лойиҳа фойдаланишга қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар |
| 2. | Субсидиялар ажратиш тўғрисидаги талабгорлар мурожаатларини кўриб чиқиш, уларни умумлаштириш ҳамда вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Туманлар ҳокимлари | Туманлар ирригация бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 3. | Туманлар ҳокимларининг талабгорларга субсидиялар ажратиш юзасидан мурожаатларини кўриб чиқиш, жойига чиқиб қўшимча равишда ўрганиш ва умумлаштириш.  Пахта хом ашёси етиштириш бўйича тегишли ҳужжатларни Сув хўжалиги вазирлигига, қолган экинларни етиштириш бўйича ҳужжатларни Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов) |
| 4. | Субсидиялар ажратиш юзасидан ҳужжатларни таҳлил қилиш, жойларда қўшимча равишда ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиб бериш. | Ҳужжатлар келиб тушгандан уч кун ичида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Сув хўжалиги вазирлиги, (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши (А. Хаитов), «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси (И. Хайдаров), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| **V. Сувни тежайдиган суғориш технологияларидан самарали фойдаланиш** | | | | |
| 1. | Сувни тежайдиган суғориш технологиялари тизимидан самарали фойдаланиш бўйича талабгорлар ва бошқа манфаатдорлар учун қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш. | 2021 йил январь — март | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов) |
| 2. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича туманлараро тажриба алмашувларни йўлга қўйиш. | 2021 йил июнь — август |
| 3. | Талабгорлар билан сув истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда ажратилган лимит доирасида талабномага мувофиқ сув билан узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), туманлар ирригация бўлимлари, сув истеъмолчилари уюшмалари, талабгорлар |
| 4. | Талабгорлар билан электр энергияси истеъмоли бўйича тегишли шартномаларни расмийлаштириш ҳамда электр энергия билан талабномага мувофиқ узлуксиз таъминлаш. | 2021 йил 10 апрелгача, талабнома бўйича | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Энергетика вазирлиги (Ш. Ходжаев), «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ |
| 5. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга тизимдан самарали фойдаланиш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), вилоят ишчи гуруҳи |
| 6. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижаларни бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида |
| 7. | Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (Ф. Эрманов) | Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), вилоят ишчи гуруҳи |
| **VI. Суғориладиган ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш** | | | | |
| 1. | Тумандаги фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш юзасидан амалий учрашувлар ўтказиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори топшириқлари ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, берилаётган имтиёзлар, шунингдек, ушбу технологиянинг самарадорлиги тўғрисида батафсил маълумотлар бериш. | 2020 йил 15 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов), туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари ва ирригация бўлимлари |
| 2. | Лазер ускунали ер текислагичлари мавжуд бўлган, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар рўйхатини тузиш.  2021 йилда ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилувчи, шунингдек, янги ер текислагич харид қилувчи фермер хўжаликлари, кластер ташкилотлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг (кейинги ўринларда — талабгор) таклифларини туманлар ишчи гуруҳлари томонидан ўрганиш.  Талабгорларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва хулоса бериш. | 2020 йил 20 декабрь | Туманлар ҳокимлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари, Агроинспекция бўлимлари |
| 3. | Тасдиқланган прогноз кўрсаткичлар доирасида ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 25 декабрь | Туманлар ҳокимлари, туманлар ишчи гуруҳлари | Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари ва ирригация бўлимлари |
| 4. | Ерларни лазерли ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш лойиҳаларининг, шунингдек, лазер ускунали текислагич харид қилувчи талабгорларнинг туманлар манзилли рўйхатларини умумлаштириш ва вилоят ҳудудий манзилли рўйхатларини тасдиқлаш. | 2020 йил 28 декабрь | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов) |
| 5. | Талабгорлар билан хизмат кўрсатувчи тижорат банклари ўртасида ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш, шунингдек, лазер ускунали ер текислагичлар харид қилиш учун кредит ажратиш ва молиялаштириш юзасидан тегишли шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш ҳамда молиялаштириш. | 2021 йил 15 январь | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), тижорат банклари |
| 6. | Талабгорларга соҳа бўйича малакали мутахассисларни бириктириш ҳамда уларга ерларни лазерли текислагич билан текислаш ишларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш. | 2021 йил давомида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари |
| 7. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш ишларни сифатли қилиб амалга ошириш.  Талабгорлар ва туманлар ишчи гуруҳлари иштирокида текисланган ерларни назорат ўлчовларини ўтказиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ҳамда белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш. | Тасдиқланадиган жадвал асосида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 8. | Талабгор томонидан ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида туманлар ишчи гуруҳларига мурожаат қилиш. | Текисланган ерлар қабул қилингандан сўнг икки ой ичида | Туманлар ҳокимлари | Талабгорлар, туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, туманлар ишчи гуруҳлари |
| 9. | Талабгорларнинг мурожаатларини тегишли ҳужжатлари билан қабул қилиш, умумлаштириш ва вилоят ишчи гуруҳига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Туманлар ишчи гуруҳлари |
| 10. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисида мурожаатлари бўйича ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда умумлаштириб Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим қилиш. | Ҳар 10 кунда | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Вилоят ишчи гуруҳи |
| 11. | Туманлар ҳокимларининг ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни кўриб чиқиш, жойига чиқиб ўрганиш ҳамда белгиланган тартибда субсидия ажратиш. | Уч кун ичида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) |
| 12. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишларининг бориши ҳамда уларнинг самараси ва эришилаётган натижалар бўйича амалий семинарларни ташкил қилиш ва оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб бориш. | 2021 йилда Тасдиқланадиган жадвал асосида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (О. Юсупов) | Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), Туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимлари, ирригация бўлимлари |
| 13. | Ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясини жорий қилиш ишлари бўйича тизимли мониторинг олиб бориш ҳамда натижаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ҳамда Вазирлар Маҳкамасига маълумот тақдим қилиб бориш. | Ҳар ойнинг 10 санасида | Хоразм вилояти ҳокимлиги (Ф. Эрманов) | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Ж. Ходжаев), Сув хўжалиги вазирлиги (Ш. Хамраев), Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси (Э. Бекчанов), Чапқирғоқ Амударё ИТҲБ (Қ. Матяқубов) |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги ПҚ-4919-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
5-ИЛОВА

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимча**

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 октябрдаги «Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4499-сон [қарорида](http://lex.uz/docs/4568384):

а) [2-бандда](http://lex.uz/docs/4568384?ONDATE=26.10.2019%2000#4568868):

[иккинчи хатбоши](http://lex.uz/docs/4568384?ONDATE=26.10.2019%2000#4568869) чиқариб ташлансин;

[учинчи-тўртинчи хатбошилар](http://lex.uz/docs/4568384?ONDATE=26.10.2019%2000#4568872) тегишинча иккинчи-учинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

[учинчи хатбоши](http://lex.uz/docs/4568384?ONDATE=26.10.2019%2000#4568874) чиқариб ташлансин;

б) [1-илова](http://lex.uz/docs/4568384?ONDATE=26.10.2019%2000#4569062) ўз кучини йўқотган деб топилсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 майдаги «Республика ҳудудларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4709-сон қарорига [5-илова](http://lex.uz/docs/4810300?ONDATE=12.05.2020%2000#4815983) қўйидаги позициялар билан тўлдирилсин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| « |  |  |
| 17. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизимида сувни тозалаш учун фильтрлар (диск фильтрлар ва металл қумли фильтрлар) | 8421 21 000 9  8424 81 100 0 |
| 18. | Фильтрлар ишлаб чиқариш учун металл фильтрларнинг бутловчи қисмлари (йиғилмаган шаклда) | 8421 99 000 8 |
| 19. | Ўғитлаш дозатори (Ventury Injector) | 8424 90 000 0 |
| 20. | Автоматик бошқарув контроллерга эга ўғитлаш дозатори (Fertilizer Bench) | 8413 50 400 0 |
| 21. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими учун сув сарфини ҳисоблаш мосламаси | 9028 20 000 0 |
| 22. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш автоматик бошқарув контроллери комплект деталлари билан (бошқарув пульти, антенна, радио тўлқин ўтказиш мосламаси, кабель, намлик ўлчагич тензиометр, PН аналог датчиги, EC аналог датчиги ва бош.) | 8537 10 910 0 |
| 23. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғоришни автоматик бошқарув тизимида ишлатиш учун метеостанция. | 9015 80 930 0 |
| 24. | Сувни автоматик тозалаш фильтр контроллери (Filtron) | 8537 10 910 0 |
| 25. | Сувни автоматик тозалаш фильтр тизими учун электромагнит соленоид | 8504 509500 |
| 26. | Электромагнит соленоидлар учун кичик фитинглар | 3917 40000 0 |
| 27. | Электромагнит соленоидлар учун U-шаклга эга монтаж қигич | 7326 90 980 7 |
| 28. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими учун глицерин манометр (10 бар) | 9026 20 800 0 |
| 29. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими учун қуёш панеллари | 8541 50 000 0 |
| 30. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими учун пластик ва металл автоматик клапан (кран) (босим редукцион клапани, қўлда бошқариш клапани, 3 босқичли тескари ювиш клапани, тескари тебратиш клапани ва бош.) | 8181 10 990 8  8481 40 900 0  8481 30 990 0  8481 30 910 8 |
| 31. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими учун виктуалик металл боғлагич (хомут) | 7326 90 980 7 |
| 32. | Томчилатиб суғориш тизимини сув таъминлаш тизимига улаш учун кран (шарсимон кран ва дисксимон кран) | 8481 30 990 8  8481 80 850 9 |
| 33. | Томчилатиб суғориш тизими учун думалоқ шаклга эга ички сув томизгич (компенсация ва компенсациясиз капельница) | 8424 90 000 0 |
| 34. | Томчилатиб суғориш тизими учун думалоқ шаклга эга ташқи сув томизгич (компенсация ва компенсациясиз капельница) | 8424 90 000 0 |
| 35. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими учун пластик ҳаво клапани | 8481 80 990 7 |
| 36. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими учун ПВХ эгилувчан қувур | 3917 32 000 9 |
| 37. | Ёмғирлатиб тизими учун спринклер (металл и пластик шаклга эга) | 8424 82 100 0 |
| 38. | Спринклер стенди (металл и пластик шаклга эга) | 9620 00 000 3  3917 23 900 0 |
| 39. | Томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизими бассейни учун геомембрана | 4002 70 000 0 |
| 40. | Томчилатиб суғориш тизими учун томчилатиб суғориш трубкаси ва лентаси | 8424 81 100 0 |
| 41. | Компрессион ва ПВХ бирлаштириш фитинглари | 3917 40000 0 |
| 42. | Сув насослари | 8424 81 100 0 |
| 43. | Томчилатиб суғориш тизими қувурлари, шланглари ва лента ишлаб чиқариш учун полиэтилен хом ашё | 3901 20 900 9 |
| 44. | Диоктилфталат (ДОФ) пластификатори | 2917 32 000 0 |
| 45. | Актив кимёвий бўёқ моддалар ва препаратлар | 3204 16 000 0 |
| 46. | Пигмент ва препаратлар | 3204 17 000 0 |
| 47. | Антиоксидантлар ва каучук ва пластмасса учун таркибий стабиллаштирувчилар, бошқалар | 3812 39 000 0 |
| 48. | Стеарин кислотаси | 3823 11 000 0 |
| 49. | Чизиқли полиэтилен | 3901 10 100 0 |
| 50. | Полипропилен | 3902 10 000 0 |
| 51. | Полистирол | 3903 10 000 0 |
| 52. | Бошқа компонентлар билан аралашмаган поливинилхлорид | 3904 10 000 0 |
| 53. | Пластиклаштирилмаган модификатор | 3904 21 000 0 |
| 54. | Пластиклаштирилган модификатор | 3904 22 000 0 |
| 55. | Полиэтилентерефталат | 3907 50 000 0 |
| 56. | Полиамид | 3908 10 000 0 |
|  |  | ». |

Изоҳ: мазкур илованинг [1-банди](javascript:scrollText(5161194)) 2021 йил 1 январдан кучга киради.

*(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.12.2020 й., 07/20/4919/1616-сон)*